**WEB BÁN ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE STORE**

**A logo of a smart phone

Description automatically generated**

**TEST PLAN**

**Người tạo: Hoàng Thị Thúy An**

**Ngày tạo : 26/7/2024**

**Hà Nội – 2024**

# Giới thiệu

## Mục đích

Xây dựng plan test nhằm giúp tester xác định rõ test cái gì và test như thế nào để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án web bán hàng điện thoại SMARTPHONE Store

## Thông tin chung

SMARTPHONE Store là một trang web bán hàng trực tuyến chuyên về điện thoại di động, nhằm cung cấp một nền tảng mua sắm thuận tiện và đa dạng cho người tiêu dùng và thống kê doanh thu cho người bán hàng một cách đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

# Chiến lược kiểm thử

## Phạm vi kiểm thử

Những module cần được kiểm thử:

### Trang chủ mặc định

* Trang chủ
* Tin tức
* Tuyển dụng
* Giới thiệu
* Bảo hành
* Liên hệ

### Admin

* Đăng kí
* Đăng Nhập
* Trang chủ
* Quản lý đơn hàng
* Quản lý khách hàng
* Quản lý sản phẩm

### Khách hàng

* Đăng kí
* Đăng nhập
* Trang chủ
* Giỏ hàng
* Lịch sử mua hàng

## Các loại kiểm thử

* Test function: Đảm bảo được mục tiêu đúng đắn của chức năng, bao gồm định hướng, dữ liệu đầu vào, xử lý và dữ liệu nhận được.
* Test user interface: Đảm bảo các GUI hiển thị đúng theo yêu cầu dự án, thân thiện với người dùng.

## Rủi ro

### Không có tính đa dạng do ít thành viên

Giải pháp: Cố gắng xem vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau hoặc có thể nhờ người khác giúp đỡ và đóng góp ý kiến.

### Người thực hiện thiếu kỹ năng kiểm thử

Giải pháp: Học các khóa học đào tạo

### Khó hoàn thành được đúng hạn

Giải pháp: Lập kế hoạch và theo sát lịch đưa ra

## Lịch kiểm thử

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 27/7/2024 | 28/7/2024 |
| 2 | Viết Test case | 29/7/2024 | 31/7/2024 |
| 3 | Kiểm thử | 1/8/2024 | 3/8/2024 |
| 4 | Viết báo cáo kiểm thử | 4/8/2024 | 4/8/2024 |